Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta este momento hemos realizado los mockups del componente dashboard de nuestro proyecto, y también se desarrolló de forma completa el componente ETL. Realizamos ajustes a la metodología, yendo de scrum a kanban para tomar provecho de la flexibilidad y visualización.. |
| --- | --- |
| Objetivos | 1. Desarrollar un microservicio ETL que procese, enriquezca y gestione eficientemente la información de proveedores, generando datasets optimizados para la interacción con agentes de IA de voz. 2. Implementar agentes de IA de voz utilizando la plataforma dapta.ai para automatizar el contacto inicial con proveedores, generando información de calidad sobre intenciones de participación en licitaciones. 3. Crear un dashboard de monitoreo web utilizando React y Node.js conectado a MySQL, que visualice en tiempo real métricas de rendimiento del sistema y progreso hacia los objetivos establecidos. |
| Metodología | Kanban |
| Evidencias de avance | En el informe de avance podremos presentar los diagramas de arquitectura 4+1, además de una llamada real realizada utilizando lo desarrollado.. ER VISTA LOGICA.pngDIAGRAMA PAQUETES VISTA DESARROLLO.pngDIAGRAMA DESPLIEGUE VISTA FISICA.pngDIAGRAMA DE SECUENCIA VISTA DE PROCESOS.pngCASOS DE USO VISTA ESCENARIO.png |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Integración de tecnologías, gestión de un proyecto, desarrollo de principio a fin, manejo de bases de datos, aplicación de buenas prácticas de la industria. | Las principales actividades son el desarrollo del ETL, configuración del agente de voz, desarrollo del dashboard y la conexión entre los componentes. | Recursos: Dos programadores, con disponibilidad de 30 horas semanales.. | ETL: 6 semanas Dashboard: 4 semanas Agente de voz: 4 semanas Conexión: 2 semanas. | Jesús Chausu estará encargado del desarrollo del ETL y agente de voz. Dheyerard Rogat se encargará del desarrollo del dashboard, y la conexión entre estos será responsabilidad de ambos. | Dificultades: Tecnología relativamente nueva, debe aprenderse cuidadosamente. Facilitadores: Experiencia en el stack escogido. | ETL: Completado Dashboard:No iniciado Agente de voz: En curso Conexión; No iniciado. | Hasta el momento realizamos ajustes en el stack tecnológico para el dashboard. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que facilitaron el desarrollo del proyecto han sido la experiencia en el stack escogido, junto al trabajo en equipo. Dificultades: Ciertas partes del proyecto utilizan tecnologías nuevas, por lo que se debió dedicar un tiempo a estudiarlas antes de poder desarrollar.

Actividades ajustadas o eliminadas: No realizamos ajustes a las actividades, ya que el objetivo y la forma de llegar a este se mantuvo, independiente de cambios como la metodología o stack tecnológico.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento no hemos comenzado el desarrollo del dashboard ni la conexión de los componentes.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.